ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DESDE CALLE JOSE MARIA MICHEL HASTA YENY MARIA 2, DESDE LA CALLE Dr. GUERERO HASTA LA ENTRADA DE LOS HILARIO

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de aceras y contenes con hormigón 180 kg/cm². Las aceras tendrán un espesor de 10 centímetros y un ancho variable. Los contenes serán construidos con hormigón 180 kg/cm², tendrán un ancho de 0.50 centímetros en total y un espesor de 0.15 m en la plancha y 0.15 m desde la plancha hasta el bordillo.

Las aceras serán violinadas con color en el violín, según lo decida la alcaldía.

En los lugares que sean requeridos, se hará la demolición de los contenes y aceras existentes para su sustitución y se colocará relleno bajo la acera o telford bajo los contenes, siempre y cuando sea necesario.

La construcción de aceras y contenes se contratará con ingenieros civiles o arquitectos colegiados y el ayuntamiento asumirá la dirección y supervisión de los trabajos.

La oferta se hará por 1 metro lineal de contén, 1 metro cuadrado de acera, 1 metro cúbico de relleno compactado, 1 metro cúbico de telford, 1 metro lineal de demolición de contenes (incluyendo el bote) y un metro cuadrado de demolición de aceras (incluyendo el bote).

La ejecución será en el casco urbano de la ciudad.

- NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DESDE CALLE JOSE MARIA MICHEL HASTA YENY MARIA 2, DESDE LA CALLE Dr. GUERERO HASTA LA ENTRADA DE LOS HILARIO

- DURACIÓN DEL SERVICIO:

| Proyecto | Tiempo en meses |
| --- | --- |
| Construcción de aceras y contenes en diferentes puntos del municipio. | 3 |

- MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

| Proyecto | Cantidad | Monto total |
| --- | --- | --- |
| Construcción de aceras y contenes en diferentes puntos del municipio. | Variable | DOP 5,000,000.00 |
| TOTAL | 5,000,000.00 |  |

- RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

| Elemento | F’c | Espesor (m) | Ancho (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceras | 180 kg/cm² | 0.10 | Variable |
| Contenes | 180 kg/cm² | 0.30 | 0.50 cm |

- RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades “CUMPLE/ NO CUMPLE”.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

- Elegibilidad

- Situación financiera

- Experiencia especifica del oferente

- Experiencia del personal clave

- Elegibilidad técnica

- Listado de equipos mínimos y su disponibilidad

- Metodología de trabajo

Equipos mínimos:

Retro pala 416 o similar (1)

Camiones de 3 m³ (2)

Compactador manual (1)

Martillo eléctrico o neumático (1)

Ing. Junior Núñez

Enc. Obras Públicas Municipales